Prototype d’agent conversationnel pour les séniors
Prénom Nom
Université Grenoble Alpes
Plan de développement

Plan de développement
Prototype d’agent conversationnel pour les séniors

Les informations d’identification du document	Les éléments de vérification du document
Référence du document :	D3		Validé par :	Nom de l'encadrant
Version du document :	1.01		Validé le :	10/6/25
Date du document :	10 juin 2025		Soumis le :	10/6/25
Auteur(s) :	Marc Dieudonné Elie Beyeler Adrien Slifirski		Type de diffusion :	Document électronique (.odt)
			Confidentialité :

Mots clés : modèle de plan de développement, exemple à adapter, …

# Sommaire
# 1. Introduction (ou préambule)
Ce plan de développement détaille les étapes de création de l'application conversationnelle destinée aux séniors. Il couvre l'organisation des tâches, les méthodes de travail, les outils utilisés, la planification, et les standards appliqués tout au long du projet.
# 1.1. Objectifs et méthodes
Le projet vise à proposer une application web accessible aux séniors, avec un assistant conversationnel basé sur Llama 2.
La méthode adoptée repose sur la coconception avec les usagers (séniors), impliquant des réunions régulières de test et de retour d’expérience.
Les outils incluent scénarios, prototypage rapide et validations intermédiaires.
# 1.2. Documents de référence
• Cahier des charges du projet
• Interfaces HTML
• Documentation WeatherAPI
• Spécifications du chatbot (Llama 2)
• Maquettes Figma
• Manuel utilisateur
# 2. Guide de lecture
Ce document est destiné aux développeurs, encadrants et responsables projet pour suivre l’ensemble du processus de développement.
# 2.1. Maîtrise d’œuvre
Développeurs : suivi des tâches, choix d’outils, gestion des livrables.
# 2.2. Maîtrise d’ouvrage
Encadrants : évaluation des livrables, validation des exigences.
# 3. Concepts de base
• Chatbot : simulateur de conversation humaine
• Llama 2 : modèle de langage utilisé
• Accessibilité : personnalisation interface
• localStorage : stockage navigateur
• API météo : données externes en temps réel
# 4. Organisation
Le projet est modulaire et découpé en composants.
# 4.1. Décomposition en tâches
• Formulaire utilisateur
• Interface assistant
• API météo
• Interface paramètres
• Historique
• Tests et documentation
# 4.2. Structure des équipes
• Développement front : 1 personne
• Intégration backend : 2 personnes
• QA et tests : 1 personne
# 5. Planification
Phase 1: Conception

Phase 2 : Développement
• Semaine 1-6 : Développement modules
• Début Semaine 7 : Tests
• Fin Semaine 7 : Livraison
# 6. Cycle de vie
Le projet suit une démarche de coconception : chaque étape est validée via des réunions avec des usagers âgés, permettant un ajustement progressif du prototype.
# 7. Méthodes et outils
• IDE : VS Code
• Navigateurs : Chrome, Firefox
• Versionnage : Git
• API externes : WeatherAPI
• Backend : Flask pour Llama 2
# 8. Documentation
# 8.1. Présentation
• Cahier des charges
• Maquettes
• Recette fonctionnelle
• Manuel utilisateur
# 8.2. Standard et outils
Formats : ODT, PDF
 Outils : LibreOffice
# 9. Qualité
• Respect exigences
• Accessibilité
• Simplicité d’usage
• Feedback utilisateurs
• Robustesse et maintenabilité
# 10. Annexes
• Logs de test
• Screenshots
• Liste anomalies corrigées
# 11. Glossaire
• Chatbot : agent conversationnel
• API : service web externe
• localStorage : stockage local navigateur
• Accessibilité : adaptation interface
• LLM : modèle de langage large
# 12. Références
• MDN Web Docs
• WeatherAPI.com
• Documentation Llama 2
# 13. Index
• API météo – p.6
• Chatbot – p.5,6
• Accessibilité – p.5
• Formulaire – p.5
• Historique – p.6